Journal de projet

Lundi 01 février :
Modification des prototypes de l’IHM
Modification du dossier d’analyse

Mardi 02 février :
Finalisation des prototypes IHM
Modification diagramme de Gantt prévisionnel
Recherches BDD SQLite

Mercredi 03 février :
Ajout de maquettes
Modification des maquettes dans le dossier d’analyse
Début de BDD générale

Jeudi 04 février :
Installation «Android studio» et «Xampp» sur pc portable
Modification du dossier après correction du prof

Vendredi 05 février :
Installation «GitHub Desktop» sur pc portable
Réalisation BDD ordi et embarquée
Modification diagramme de cas d’utilisation
Modification diagramme de séquence «Réaliser une ronde»
Modification dossier d’analyse

Lundi 08 février :
Finalisation diagramme de séquence «Réaliser une ronde»
Diagramme d’état sur le déroulement de la ronde

Mardi 09 février :
Mise à jour du diagramme de Gantt commun
Recherches qml et C++

Mercredi 10 février :
Finalisation du dossier

Vendredi 12 février :
Finalisation du dossier partie analyse
Test IHM (Scroll, Swipe, Stack, Empty) ⇒ choix application Empty

Lundi 15 février :
Réalisation test IHM et interaction entre C++ et QML

Mercredi 17 février :
Réalisation test IHM (changer la couleur du pointeau sur appuie du bouton «Anomalie»)
Incrémenter liste pointeaux :
Button {
        id: buttonAnomalie
        x: 215
        y: 126
        text: qsTr("Anomalie")
        onClicked: listePointeaux.incrementCurrentIndex()
    }
Changer la couleur du pointeau courant en rouge :
Button {
        id: buttonAnomalie
        x: 215
        y: 126
        text: qsTr("Anomalie")
        onClicked: {
        var item = listePointeaux.itemAtIndex(listePointeaux.currentIndex);
        item.etat = Qt.rgba(255, 0, 0);
        }
    }
Changer la couleur de l’état quand le pointeau est scanné :
Button {
        id: buttonScanner
        x: 350
        y: 126
        text: qsTr("Pointeau scanné")
        onClicked: {
        //récupérer l'index courrant de l'item
        var item = listePointeaux.itemAtIndex(listePointeaux.currentIndex);
        //si la couleur est bleu
        if(item.etat === "#0000FF"){
        //il met en vert
        item.etat = "#00FF00";
        }
        //il incrémente l'index courant
        listePointeaux.incrementCurrentIndex();
        //il récupère l'index courrant
        item = listePointeaux.itemAtIndex(listePointeaux.currentIndex);
        //l'état du pointeau courrant devient bleu
        item.etat = "#0000FF";
        }
    }
Après plusieurs test avec la fonction «Qt.rgba(0, 0, 255)», on a remarqué que ce n’était pas la fonction la plus approprier pour mon utilisation. Il faut donc utiliser les couleurs en hexadécimale pour pouvoir faire une condition «if».

Jeudi 18 février :
Test IHM et réalisation de l’IHM non fonctionnelle
Début diagramme de classe

Vendredi 19 février :
Recherches utilisation caméra téléphone
Recherches horodatage QML et C++
Création BDD WorkBench et requêtes SQL

Lundi 22 février :
Installation DB Browser et Workbench

Jeudi 4 mars :
BDD rondier et station d’accueil

Lundi 8 mars :
Diagramme de séquence
Diagramme de classe
Mardi 9 mars :
Diagramme de classe
Diagramme de séquence
Chercher comment faire les boites de dialogues (https://www.youtube.com/watch?v=t_UFPXHeiiM)
Ouvrir une boîte de dialogue
Button {
        id: buttonInterrompreLaRonde
        x: 100
        y: 410
        width: 146
        height: 40
        text: qsTr("Interrompre la ronde")
        onClicked: dialogVerif.open()
        }
        Dialog{
        id: dialogVerif
        title: "Interruption de la ronde"
        onAccepted: Qt.quit();
        onRejected: {
        this.close()
        }
        contentItem: Rectangle{
        Column{
        anchors.fill: parent
        Text{
        text: "Voulez-vous interrompre la ronde ?"
        }
        Button{
        id: valider
        text: "Valider"
        onClicked: dialogVerif.accepted()
        }
        Button{
        id: annuler
        text: "Annuler"
        onClicked: dialogVerif.rejected()
        }
        }
        }
        }

Mercredi 10 mars :
Diagramme de classe
Diagramme de séquence
Diapo revue 2
Horodatage d’un pointeau

Jeudi 11 mars :
Oral revue 2
Dossier commun
BDDs

Lundi 15 mars :
BDDs finies
Diagrammes de classe et de séquence
Mardi 16 mars :
Diagramme de séquence (ajout interactions QML)
Création application «Rondier» avec Qt

Jeudi 18 mars :
Dossier commun
Diagramme de séquence (requêtes SQL)
Vérification de nommage dans le code et commentaires
Explications NFC

Vendredi 19 mars :
Mise au point Test unitaire
Référencement des tags (badge et pointeaux)
Mise à jour des BDDs
Ouverture BDD Rondier en C++
Fiche Test unitaire

Lundi 22 mars :
Diagramme de cas d’utilisation
Ajout des méthodes dans le fichier «accesBdd.h»
Corrections diagramme de séquence et de classe
Mise à jour BDD avec les clefs étrangères