Journal de projet

Lundi 01 février :
Modification des prototypes de l’IHM
Modification du dossier d’analyse

Mardi 02 février :
Finalisation des prototypes IHM
Modification diagramme de Gantt prévisionnel
Recherches BDD SQLite

Mercredi 03 février :
Ajout de maquettes
Modification des maquettes dans le dossier d’analyse
Début de BDD générale

Jeudi 04 février :
Installation «Android studio» et «Xampp» sur pc portable
Modification du dossier après correction du prof

Vendredi 05 février :
Installation «GitHub Desktop» sur pc portable
Réalisation BDD ordi et embarquée
Modification diagramme de cas d’utilisation
Modification diagramme de séquence «Réaliser une ronde»
Modification dossier d’analyse

Lundi 08 février :
Finalisation diagramme de séquence «Réaliser une ronde»
Diagramme d’état sur le déroulement de la ronde

Mardi 09 février :
Mise à jour du diagramme de Gantt commun
Recherches qml et C++

Mercredi 10 février :
Finalisation du dossier

Vendredi 12 février :
Finalisation du dossier partie analyse
Test IHM (Scroll, Swipe, Stack, Empty) ⇒ choix application Empty

Lundi 15 février :
Réalisation test IHM et interaction entre C++ et QML

Mercredi 17 février :
Réalisation test IHM (changer la couleur du pointeau sur appuie du bouton «Anomalie»)
Incrémenter liste pointeaux :
Button {
        id: buttonAnomalie
        x: 215
        y: 126
        text: qsTr("Anomalie")
        onClicked: listePointeaux.incrementCurrentIndex()
    }
Changer la couleur du pointeau courant en rouge :
Button {
        id: buttonAnomalie
        x: 215
        y: 126
        text: qsTr("Anomalie")
        onClicked: {
        var item = listePointeaux.itemAtIndex(listePointeaux.currentIndex);
        item.etat = Qt.rgba(255, 0, 0);
        }
    }
Changer la couleur de l’état quand le pointeau est scanné :
Button {
        id: buttonScanner
        x: 350
        y: 126
        text: qsTr("Pointeau scanné")
        onClicked: {
        //récupérer l'index courrant de l'item
        var item = listePointeaux.itemAtIndex(listePointeaux.currentIndex);
        //si la couleur est bleu
        if(item.etat === "#0000FF"){
        //il met en vert
        item.etat = "#00FF00";
        }
        //il incrémente l'index courant
        listePointeaux.incrementCurrentIndex();
        //il récupère l'index courrant
        item = listePointeaux.itemAtIndex(listePointeaux.currentIndex);
        //l'état du pointeau courrant devient bleu
        item.etat = "#0000FF";
        }
    }
Après plusieurs test avec la fonction «Qt.rgba(0, 0, 255)», on a remarqué que ce n’était pas la fonction la plus approprier pour mon utilisation. Il faut donc utiliser les couleurs en hexadécimale pour pouvoir faire une condition «if».

Jeudi 18 février :
Test IHM et réalisation de l’IHM non fonctionnelle
Début diagramme de classe

Vendredi 19 février :
Recherches utilisation caméra téléphone
Recherches horodatage QML et C++
Création BDD WorkBench et requêtes SQL

Lundi 22 février :
Installation DB Browser et Workbench

Jeudi 4 mars :
BDD rondier et station d’accueil

Lundi 8 mars :
Diagramme de séquence
Diagramme de classe
Mardi 9 mars :
Diagramme de classe
Diagramme de séquence
Chercher comment faire les boites de dialogues (https://www.youtube.com/watch?v=t_UFPXHeiiM)
Ouvrir une boîte de dialogue
Button {
        id: buttonInterrompreLaRonde
        x: 100
        y: 410
        width: 146
        height: 40
        text: qsTr("Interrompre la ronde")
        onClicked: dialogVerif.open()
        }
        Dialog{
        id: dialogVerif
        title: "Interruption de la ronde"
        onAccepted: Qt.quit();
        onRejected: {
        this.close()
        }
        contentItem: Rectangle{
        Column{
        anchors.fill: parent
        Text{
        text: "Voulez-vous interrompre la ronde ?"
        }
        Button{
        id: valider
        text: "Valider"
        onClicked: dialogVerif.accepted()
        }
        Button{
        id: annuler
        text: "Annuler"
        onClicked: dialogVerif.rejected()
        }
        }
        }
        }

Mercredi 10 mars :
Diagramme de classe
Diagramme de séquence
Diapo revue 2
Horodatage d’un pointeau

Jeudi 11 mars :
Oral revue 2
Dossier commun
BDDs

Lundi 15 mars :
BDDs finies
Diagrammes de classe et de séquence
Mardi 16 mars :
Diagramme de séquence (ajout interactions QML)
Création application «Rondier» avec Qt

Jeudi 18 mars :
Dossier commun
Diagramme de séquence (requêtes SQL)
Vérification de nommage dans le code et commentaires
Explications NFC

Vendredi 19 mars :
Mise au point Test unitaire
Référencement des tags (badge et pointeaux)
Mise à jour des BDDs
Ouverture BDD Rondier en C++
Fiche Test unitaire

Lundi 22 mars :
Diagramme de cas d’utilisation
Ajout des méthodes dans le fichier «accesBdd.h»
Corrections diagramme de séquence et de classe
Mise à jour BDD avec les clefs étrangères

Mercredi 24 mars :
Modifications des BDDs

Jeudi 25 mars :
Modifications des BDDs
Remplissage BDD de la station d’accueil
Test unitaire
IHM du Rondier (suppression des composants inutiles pour la version finale)
Nouvelle application pour le test unitaire

Vendredi 26 mars :
Essais d’appels de méthodes C++ en QML avec paramètres ou non et des valeurs de retour
Appel de la méthode «horodater» avec une référence en paramètre ⇒ fonctionne pas
Appel de la méthode «horodater» avec une valeur retournée ⇒ fonctionne
Requête SQL pour récupérer nom, prénom de l’agent en fonction du numéro de badge et l’afficher dans l’IHM ⇒ ok
Remplir le comboBox avec la liste des rondes ⇒ problèmes avec le lien C++/QML, les Qlist<Ronde*> pas possible de l’envoyer dans QML

Mardi 30 mars :
Remplissage du comboBox avec les noms de ronde
Fonction en javascript à voir pour utiliser des objets json

Mercredi 31 mars :
Remplir comboBox avec un Qlist<QString> mais récupérer les id des rondes

A faire :
Essais de méthodes C++ en QML :
- avec paramètres (références)
- valeurs retournées
Requêtes SQL
voir JSon